RAY.IA

Planejamento de Produto — Analisador Preditivo de Contratos com Prestadores

Specs, épicos, funcionalidades, casos de uso, aplicabilidade, testes, equipe, homologação e PoC — desenhado como PaaS com módulo de ML/redes neurais para análise de prestação de contas

Continuação do documento “Analisador Preditivo de Contratos com Prestadores de Saúde”

Setembro de 2026

Confidencial — uso interno RAY.IA.

# Sumário executivo

Este documento organiza o produto proposto anteriormente — o Analisador Preditivo de Contratos com Prestadores — em um plano de execução: especificações, épicos, funcionalidades, casos de uso, aplicabilidade de mercado, estratégia de testes, equipe necessária, processo de homologação e desenho de PoC. Duas mudanças de escopo em relação ao documento anterior orientam este plano:

- O produto passa a ser desenhado explicitamente como PaaS (Platform as a Service) — uma plataforma multi-tenant que outras equipes (internas da RAY.IA ou de clientes) podem configurar, estender e integrar via API, e não apenas um sistema fechado de uso único.

- Ganha um módulo específico de Machine Learning e redes neurais cuja função é analisar o histórico de prestação de contas (faturamento, glosas, pagamentos) e recomendar melhorias de processo — não apenas prever glosa guia a guia, mas aprender padrões e apontar onde o processo de faturamento como um todo pode ser corrigido.

A arquitetura local-first do documento anterior é preservada, mas reconciliada com o modelo PaaS através de uma separação entre plano de controle (multi-tenant, na nuvem da RAY.IA ou de terceiros, cuidando de orquestração, billing e catálogo de modelos) e plano de dados (por tenant, local ou em nuvem privada segregada, onde ficam contrato, guia e dado de beneficiado). Essa separação é detalhada na seção 6.

O documento também traz uma pesquisa de mercado sobre ticket médio de uma demanda funcional deste porte no Brasil, e uma proposta de modelo de precificação como PaaS — combinando taxa de plataforma, uso e resultado (glosa evitada/recuperada), com base em padrões de mercado de SaaS B2B.

# 1. Especificações (specs)

## 1.1 Especificação funcional macro

O sistema recebe documentos contratuais (contrato original, aditivos, cartas, comunicados) e dados de faturamento (guias, tabelas de preço, histórico de glosa), constrói e mantém um dossiê vivo por contrato, e oferece três camadas de valor: simulação de faturamento antes do envio da guia, auditoria retrospectiva de guias já processadas, e um analisador que aprende com o histórico para recomendar melhorias de processo de prestação de contas. Tudo isso exposto como serviços de uma plataforma (API, webhooks, painel) que suporta múltiplos tenants (operadoras e/ou prestadores) de forma isolada.

## 1.2 Requisitos não funcionais (NFRs)

| Categoria | Requisito |
| --- | --- |
| Segurança de dados | Isolamento lógico e físico de dados sensíveis por tenant; nenhum dado de beneficiado ou contrato trafega para modelo de nuvem pública sem anonimização prévia |
| Privacidade / LGPD | Papéis de controlador/operador definidos por tenant; suporte a relatório de impacto à proteção de dados; notificação de incidente em até 24h, replicando o SLA já presente no contrato-base analisado |
| Disponibilidade | SLA de disponibilidade do plano de controle ≥ 99,5%; plano de dados local com disponibilidade sob responsabilidade compartilhada (infraestrutura do tenant + suporte RAY.IA) |
| Desempenho | Simulação de faturamento (segunda opinião) com resposta em menos de 3 segundos por guia, para uso on-demand no fluxo de emissão |
| Auditabilidade | Toda alteração no dossiê vivo, toda predição de modelo e toda decisão de auditoria automática ficam registradas com proveniência (quem/quando/versão do modelo) |
| Extensibilidade | Novo tipo de prestador (seção 4 do documento anterior) deve ser configurável via dicionário de códigos, sem alteração de código-fonte do motor |
| Portabilidade | Plano de dados implantável on-premise, em VPC privada do cliente ou em nuvem soberana nacional, conforme exigência do tenant |
| Explicabilidade | Toda predição de risco de glosa ou recomendação de melhoria vem acompanhada de explicação (features/cláusulas que mais pesaram), nunca uma caixa-preta |

## 1.3 Fora de escopo (nesta fase)

- Substituição de sistemas de ERP/faturamento do prestador — o produto integra e complementa, não substitui

- Decisão jurídica automática sobre disputa contratual — o sistema instrui e evidencia, a decisão final é humana

- Emissão de guia ou movimentação financeira direta — o produto opera sobre dados de faturamento, não processa pagamento

# 2. Épicos e funcionalidades

Nove épicos organizam o backlog. Os sete primeiros já estavam implícitos no documento anterior; os dois últimos (EPIC-7 e EPIC-8) são a resposta direta ao pedido de tratar o produto como PaaS com módulo de ML/redes neurais.

## EPIC-1 — Ingestão e extração documental

Objetivo: transformar contrato, aditivo, carta e comunicado (PDF nativo ou escaneado) em dados estruturados, com nível de confiança por campo.

| Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- |
| Upload e monitoramento de pasta | Ingestão manual (upload) ou automática (pasta local monitorada / conector de e-mail do jurídico) |
| OCR de documentos escaneados | Conversão de digitalizações de baixa qualidade (como parte do pacote Unimed–Oncoradium) em texto pesquisável |
| Extração estruturada por LLM local | Partes, códigos, valores, datas (evento/notificação/assinatura/vigência), cláusulas regulatórias e de LGPD |
| Fila de revisão humana | Campos com confiança abaixo do limiar vão para revisão antes de entrar no dossiê vivo |

## EPIC-2 — Dossiê vivo (reconciliação contratual)

Objetivo: manter, por contrato, o estado atual reconciliado a partir de todos os documentos processados, versionado e nunca sobrescrito.

| Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- |
| Reconciliação por data de vigência | Resolve conflitos entre documentos por vigência declarada, não por data de recebimento |
| Versionamento completo | Histórico navegável de toda mudança de tabela de preço, cobertura e cláusula |
| Vínculo evento → formalização | Liga carta/notificação informal ao aditivo formal que a implementa, reconstruindo a cadeia causal |
| Exportação do dossiê | Snapshot do estado atual do contrato em PDF/JSON para uso jurídico ou auditoria externa |

## EPIC-3 — Simulador de faturamento / segunda opinião

Objetivo: antes do envio da guia, prever valor esperado e risco, dando ao prestador uma checagem independente.

| Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- |
| Simulação on-demand por guia | Código + data do atendimento → valor esperado, nível de confiança, alertas |
| Checagem de elegibilidade e documentação | Confirma se código está vigente, se documentação cadastral do prestador está em dia |
| Modo lote (batch) | Simulação de um conjunto de guias antes do fechamento do faturamento mensal |
| Integração via API/webhook com ERP do prestador | Chamada síncrona no momento da emissão da guia |

## EPIC-4 — Motor preditivo de glosa (ML)

Objetivo: aprender com o histórico de guias pagas/glosadas para estimar probabilidade de glosa por guia, específico por operadora e por código.

| Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- |
| Modelo de classificação de risco de glosa | Probabilidade de glosa por guia, treinado por tenant sobre seu próprio histórico |
| Explicabilidade (SHAP/feature importance) | Mostra quais fatores mais pesaram na previsão de risco |
| Recalibração periódica | Reforço do modelo com novo histórico de pagamento/glosa, com monitoramento de drift |
| Alerta de padrão emergente | Sinaliza quando um código começa a ter taxa de glosa crescente antes que vire tendência consolidada |

## EPIC-5 — Radar de compliance e cadastro regulatório

Objetivo: monitorar ativamente prazos e documentos exigidos por norma (RN510/22, RN507/22, RDC 36/2013, LGPD), com alerta antecipado.

| Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- |
| Checklist cadastral com validade | Os documentos exigidos (contrato social, alvarás, CNES, PGRSS etc.) com data de vencimento individual |
| Calendário regulatório | Prazos de notificação de incidente, resposta a titular de dados, atualização cadastral |
| Alertas escalonados | Aviso em 60/30/7 dias antes do vencimento, não apenas no dia |

## EPIC-6 — Painel de rastreabilidade e auditoria

Objetivo: dar visibilidade humana e navegável sobre tudo que o sistema fez e sobre a linha do tempo de cada contrato.

| Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- |
| Linha do tempo do contrato | Reconstrução visual de contrato + aditivos + cartas, como a tabela da seção 1 do documento anterior |
| Trilha de auditoria de decisões do sistema | Toda predição, alerta e reconciliação com proveniência completa |
| Relatórios para jurídico e diretoria | Exportação de evidência para contestação de glosa ou negociação contratual |

## EPIC-7 — Plataforma PaaS (multi-tenant, billing, API)

Objetivo: transformar o produto em plataforma que suporta múltiplos clientes de forma isolada, com autoatendimento, cobrança e extensibilidade.

| Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- |
| Provisionamento de tenant | Criação de ambiente isolado (plano de dados) por cliente, on-premise, VPC privada ou nuvem soberana |
| Catálogo de conectores | Integrações prontas com ERPs de faturamento, sistemas de gestão hospitalar e portais de operadora |
| API pública documentada | Endpoints de simulação, consulta de dossiê e webhooks de alerta, com autenticação por tenant |
| Medição de uso e billing | Contagem de guias processadas, documentos ingeridos e chamadas de API para faturamento (seção 7 detalha o modelo) |
| Console de administração | Gestão de usuários, papéis, tenants e versões de modelo por cliente |

## EPIC-8 — Analisador de melhoria de prestação de contas (ML/redes neurais)

Objetivo: ir além de prever glosa guia a guia — aprender com o histórico consolidado de prestação de contas de um tenant (ou, de forma federada, de vários) para recomendar mudanças de processo que reduzem glosa e aumentam a precisão do faturamento. Este épico é o núcleo da resposta ao pedido de incorporar modelos de ML e redes neurais como analisador de melhorias — detalhado tecnicamente na seção 5.

| Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- |
| Detecção de anomalias de faturamento | Sinaliza padrões atípicos de cobrança/glosa que fogem do comportamento histórico do prestador |
| Recomendador de ações corretivas | Ranking de intervenções (ex.: revisar cadastro de código X, antecipar documentação Y) por impacto estimado na redução de glosa |
| Previsão de fluxo de caixa por faturamento previsto | Projeção de recebíveis com base em guias simuladas e histórico de prazo de pagamento |
| Benchmarking entre prestadores/contratos (opcional, federado) | Compara padrões de glosa entre tenants sem expor dados brutos entre eles |

## EPIC-9 — Segurança, LGPD e governança de dados

Objetivo: garantir que a promessa local-first e as obrigações de LGPD do contrato-base sejam cumpridas por desenho, não por política.

| Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- |
| Roteamento de sensibilidade multimodelo | Decide, por tarefa, se o processamento fica local ou pode (com anonimização) usar modelo em nuvem |
| Anonimização/pseudonimização automática | Remove identificadores diretos antes de qualquer processamento fora do plano de dados local |
| Log de acesso e alteração imutável | Toda leitura/escrita sensível registrada para auditoria e resposta a incidente |
| Gestão de consentimento e direitos do titular | Suporte a solicitação de titular de dados prevista no contrato-base (art. 18 da LGPD) |

# 3. Casos de uso

Seis casos de uso representativos, cobrindo os dois perfis (prestador e operadora) e o novo módulo de ML.

UC-01 — Prestador simula faturamento antes de enviar guia

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Ator | Analista de faturamento do prestador |
| Pré-condição | Contrato do prestador já processado e dossiê vivo atualizado |
| Fluxo principal | 1) Analista lança código e data do atendimento no simulador (ou ERP integrado). 2) Sistema consulta o dossiê vivo vigente na data. 3) Sistema retorna valor esperado, confiança e alertas. 4) Analista corrige a guia antes do envio, se necessário |
| Fluxo alternativo | Se o código estiver fora de vigência na data do atendimento (ex.: consulta eletiva excluída em 08/07/2024), o sistema bloqueia com alerta explicativo |
| Pós-condição | Guia enviada com risco de glosa reduzido e evidência da simulação arquivada |

UC-02 — Operadora audita lote de guias recebidas

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Ator | Analista de auditoria da operadora |
| Pré-condição | Lote de guias recebido do prestador; dossiê vivo do contrato atualizado |
| Fluxo principal | 1) Sistema recebe o lote. 2) Cada guia é checada contra o dossiê vivo (código, valor, elegibilidade, documentação). 3) Divergências são priorizadas por risco. 4) Analista revisa apenas os casos sinalizados, não o lote inteiro |
| Pós-condição | Lote processado com tempo de auditoria reduzido e critério documentado por guia |

UC-03 — Jurídico rastreia a origem de uma cláusula vigente

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Ator | Advogado/jurídico de qualquer uma das partes |
| Fluxo principal | 1) Consulta o dossiê vivo do contrato. 2) Seleciona a cláusula ou tabela de preço em questão. 3) Sistema mostra qual documento (aditivo/carta) originou aquela versão, com data de evento, notificação, assinatura e vigência |
| Pós-condição | Evidência pronta para negociação, disputa ou parecer jurídico, sem releitura manual de PDFs |

UC-04 — Compliance recebe alerta de documento cadastral vencendo

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Ator | Responsável por compliance do prestador |
| Fluxo principal | 1) Sistema identifica que um dos 12 documentos exigidos pela RN510/22 vence em 30 dias. 2) Envia alerta ao responsável. 3) Responsável atualiza o documento no sistema. 4) Radar reclassifica o item como conforme |
| Pós-condição | Risco de descredenciamento por documentação vencida reduzido |

UC-05 — Motor de ML recomenda melhoria de processo de faturamento

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Ator | Gestor de faturamento (prestador) ou gestor de rede (operadora) |
| Pré-condição | Histórico mínimo de guias/glosas processado (ver seção 5.4 — dados mínimos) |
| Fluxo principal | 1) Analisador de melhorias processa o histórico consolidado do tenant. 2) Detecta um padrão (ex.: 22% das glosas de um código vêm de documentação de autorização ausente). 3) Recomenda uma ação corretiva específica, com estimativa de impacto. 4) Gestor aprova e a ação vira item de acompanhamento no painel |
| Pós-condição | Ação corretiva rastreada e seu efeito medido no ciclo seguinte de faturamento |

UC-06 — Cliente provisiona novo tenant na plataforma (PaaS)

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Ator | Administrador da RAY.IA ou do cliente (self-service) |
| Fluxo principal | 1) Solicita novo ambiente, escolhendo modalidade de implantação (on-premise, VPC privada, nuvem soberana). 2) Plataforma provisiona o plano de dados isolado e conecta ao plano de controle. 3) Cliente conecta seu(s) conector(es) de ERP. 4) Primeiro contrato é ingerido e dossiê vivo gerado |
| Pós-condição | Tenant operacional, isolado de outros clientes, com billing de uso iniciado |

# 4. Aplicabilidade

## 4.1 Mercado endereçável

O mercado de saúde suplementar no Brasil tinha, em meados de 2026, 668 operadoras de plano de saúde ativas e 53,3 milhões de beneficiários em assistência médica, segundo dados da ANS — cada uma dessas operadoras mantém uma rede própria de prestadores credenciados (hospitais, clínicas, laboratórios, centros de imagem, home care, maternidades), o universo de contratos que o produto processa.

## 4.2 Segmentos de aplicação, por ordem de maturidade do dado

| Segmento | Por que se aplica primeiro/depois |
| --- | --- |
| Oncologia / alta complexidade (caso-base) | Já mapeado neste conjunto de documentos; maior valor por guia, maior sensibilidade a glosa |
| Hospitais e maternidades | Alto volume financeiro por contrato, justifica ROI de implantação individual mais cedo |
| Laboratórios e centros de imagem | Alto volume de guias, menor valor unitário — bom caso para o modo lote/batch (EPIC-3) |
| Clínicas especializadas, gerais e populares | Volume pulverizado, mais dependente do modelo self-service da plataforma (EPIC-7) |
| Home care | Contratos com mais variáveis operacionais (escala, insumos) — beneficia-se do dicionário extensível (seção 2 do doc anterior) |

## 4.3 Aplicabilidade fora do setor de saúde suplementar (visão futura)

O mesmo motor de dossiê vivo + simulação de faturamento é aplicável, com troca de dicionário de regras, a qualquer relação contratual B2B com faturamento recorrente e regras complexas de reajuste/glosa — por exemplo, contratos de fornecimento a órgãos públicos (área já dominada pela RAY.IA em Telebras) ou contratos de representação comercial. Não é escopo desta fase, mas orienta o desenho da plataforma para não ser específico demais ao vocabulário de saúde.

# 5. Módulo de ML e redes neurais — analisador de melhoria de prestação de contas

Este módulo (EPIC-8) é a camada de inteligência que diferencia o produto de um sistema de regras. Ele não decide sozinho — cada saída vem com explicação e vai para revisão humana antes de virar ação — mas aprende com o histórico para encontrar padrões que um checklist de regras não captura.

## 5.1 Modelos propostos, por tarefa

| Modelo | Tarefa | Técnica sugerida |
| --- | --- | --- |
| Classificador de risco de glosa | Probabilidade de glosa por guia, dado código, operadora, prestador e histórico | Gradient boosting (XGBoost/LightGBM) sobre features estruturadas — melhor custo-benefício e explicabilidade que redes profundas para dado tabular |
| Extrator de cláusulas contratuais | Estruturação de texto de contrato/aditivo em campos (partes, código, valor, data, cláusula regulatória) | Modelo de linguagem local (LLM open-weight, via Hermes multimodelo) com extração guiada por esquema |
| Detector de anomalias de faturamento | Sinalizar padrões de cobrança/glosa fora do comportamento histórico do tenant | Isolation Forest ou autoencoder sobre séries de faturamento agregadas por código/período |
| Previsor de fluxo de caixa | Projeção de recebíveis futuros com base em guias simuladas e prazo médio de pagamento | Modelo de séries temporais (Prophet, ou rede recorrente/LSTM quando o volume de dados justificar) |
| Recomendador de melhorias de processo | Rankear ações corretivas por impacto estimado na redução de glosa | Análise de causalidade/contrafactual sobre o classificador de glosa + SHAP para explicar contribuição de cada fator |
| Grafo de conhecimento contratual (avançado, V2+) | Relacionar cláusulas, códigos, eventos e prestadores para achar padrões estruturais entre contratos | Graph Neural Network sobre um grafo contrato–cláusula–código–evento, quando houver volume suficiente de contratos processados |

## 5.2 Por que gradient boosting antes de rede neural profunda

Para a tarefa central — prever glosa a partir de dados estruturados de guia e contrato — modelos de árvore com boosting (XGBoost/LightGBM) tendem a superar redes neurais profundas em dados tabulares de porte pequeno/médio, exigem menos dado para treinar bem, e têm explicabilidade nativa (importância de feature, SHAP) essencial para o requisito de auditabilidade da seção 1.2. Redes neurais (LSTM, autoencoder, GNN) entram onde o formato do dado exige — sequência temporal, texto não estruturado ou grafo — não como padrão para tudo.

## 5.3 MLOps local-first

Cada tenant treina e mantém seu próprio modelo de risco de glosa sobre seus próprios dados — sem que dado bruto de um cliente treine modelo de outro. Um modelo geral opcional (para acelerar novos tenants sem histórico) pode ser treinado por aprendizado federado ou por transferência a partir de estatísticas agregadas e anonimizadas, nunca de dado bruto de guia ou beneficiado, preservando o princípio local-first da arquitetura (seção 6 do documento anterior).

| Etapa do ciclo de vida | Onde roda |
| --- | --- |
| Treinamento | No plano de dados do tenant (local/VPC privada) |
| Registro e versionamento de modelo | Metadados (não os dados de treino) no plano de controle da plataforma |
| Inferência (simulação, detecção de anomalia) | No plano de dados do tenant, latência baixa |
| Monitoramento de drift e qualidade | Métricas agregadas exportadas ao plano de controle, sem dado identificável |

## 5.4 Dados mínimos para o analisador de melhorias funcionar

- Histórico de pelo menos 6 a 12 meses de guias emitidas, com status final (paga/glosada/parcial)

- Motivo de glosa padronizado (ou passível de padronização automática a partir de texto livre)

- Dossiê vivo do contrato cobrindo o mesmo período, para saber qual regra estava vigente em cada guia

Abaixo desse volume, o produto ainda funciona (simulação baseada em regras do EPIC-3), mas o módulo de ML (EPIC-8) entra em modo “colheita de dados”, acumulando histórico até atingir massa crítica — isso deve ser comunicado com transparência ao cliente piloto, não vendido como pronto desde o dia um.

# 6. Arquitetura como PaaS e modelo de precificação

## 6.1 Plano de controle x plano de dados

Para reconciliar o pedido de operar como PaaS com o princípio local-first do documento anterior, a plataforma se divide em duas camadas com responsabilidades e localização diferentes:

| Camada | O que fica aqui | Onde roda |
| --- | --- | --- |
| Plano de controle (control plane) | Orquestração, catálogo de conectores, versionamento de modelo (metadados), billing/medição de uso, autenticação, console de administração | Nuvem multi-tenant da RAY.IA (ou nuvem soberana nacional) |
| Plano de dados (data plane) | Documentos de contrato, guias, dossiê vivo, modelo treinado com dado do tenant, inferência | Isolado por tenant: on-premise, VPC privada dedicada, ou instância de nuvem soberana segregada |

Nenhum dado de contrato, guia ou beneficiado passa pelo plano de controle — ele só recebe eventos agregados (contagem de guias processadas, métricas de modelo sem identificação) necessários para operar a plataforma e cobrar pelo uso. Isso preserva a promessa de não exportar dado sensível para fora do ambiente do cliente, ao mesmo tempo em que permite atualização centralizada, suporte e evolução do produto como uma plataforma única.

## 6.2 Modelo de precificação recomendado

A pesquisa de mercado (seção 8) mapeou seis padrões de precificação de SaaS/PaaS B2B: por assento, por camada (tiered), por uso, híbrido, commit com excedente e percentual sobre valor processado. Para este produto, o modelo híbrido com componente de resultado é o mais alinhado ao valor entregue:

| Componente | Base de cálculo | Racional |
| --- | --- | --- |
| Taxa de plataforma (fixa, mensal) | Por tenant, faixa conforme porte (nº de contratos ativos) | Cobre custo de plano de controle, suporte e evolução contínua da plataforma |
| Uso (variável) | Por guia simulada/auditada e por documento contratual ingerido/processado | Escala com o volume real de operação do cliente, previsível e auditável |
| Resultado (outcome, opcional) | Percentual sobre glosa evitada/recuperada comprovada no período | Alinha incentivo do fornecedor ao resultado do cliente — o exemplo de mercado citado na seção 8 (ferramenta de R$ 5.000/mês recuperando R$ 50.000 em glosa) mostra como esse componente se justifica sozinho |

Este modelo evita dois problemas comuns: cobrar por assento (penaliza automação, que é o próprio objetivo do produto) e cobrar só por outcome (fica sem receita previsível nos primeiros meses, quando o modelo de ML ainda está em “colheita de dados”, seção 5.4). A composição plataforma + uso garante caixa desde o piloto; o componente de resultado entra como upsell natural a partir do momento em que o histórico permite comprová-lo.

# 7. Testes

| Nível | O que cobre | Quando |
| --- | --- | --- |
| Unitário | Extração de campo individual, cálculo de reconciliação de vigência, regra de elegibilidade | A cada commit |
| Integração | Fluxo completo de ingestão → dossiê vivo → simulação, e integração com conector de ERP | A cada release |
| Contrato (contract testing) | Interface entre plano de controle e plano de dados — garante que uma atualização do control plane não quebra tenants isolados | A cada mudança de API interna |
| Aceitação do usuário (UAT) | Analista de faturamento e auditor validam simulação e alertas com dados reais do piloto | Antes de cada homologação (seção 9) |
| Validação de modelo (ML) | Validação cruzada, backtesting sobre histórico real, matriz de confusão por código/operadora | A cada novo treino/recalibração |
| Monitoramento de drift | Acompanhamento contínuo de queda de performance do modelo em produção | Contínuo, com alerta automático |
| Justiça/viés (fairness) | Checagem de que o modelo não penaliza sistematicamente um prestador específico por viés de dado histórico | A cada novo treino, antes de publicar |
| Segurança | Pentest, teste de isolamento entre tenants, revisão de dependências | Antes de cada homologação e periodicamente |
| LGPD / DPIA | Relatório de impacto à proteção de dados, teste de anonimização antes de qualquer chamada a modelo em nuvem | Antes do go-live de cada tenant |

# 8. Empregabilidade (equipe e modelo operacional)

Entendida aqui como a estrutura de time necessária para construir e operar o produto — os papéis, e como eles evoluem do MVP à operação em escala.

| Fase | Papéis necessários | Dedicação |
| --- | --- | --- |
| MVP / PoC | 1 tech lead, 1-2 desenvolvedores full-stack, 1 engenheiro de dados/ML, 1 especialista de domínio (faturamento em saúde), 1 responsável por LGPD/compliance (parcial) | Equipe enxuta, 3-5 pessoas |
| V1 (produto inicial) | + 1 desenvolvedor backend, 1 QA, 1 product owner, suporte de implantação para o primeiro cliente-piloto | 5-8 pessoas |
| V2 (PaaS multi-tenant) | + 1 engenheiro de plataforma/DevOps (multi-tenant, provisionamento), 1 engenheiro de ML dedicado, 1 customer success | 8-12 pessoas |
| Operação em escala | Estrutura de squads por função (ingestão, motor de predição, plataforma) + time de suporte e sucesso do cliente por carteira de tenants | Escala com número de tenants ativos |

O especialista de domínio (faturamento em saúde suplementar, idealmente com vivência em auditoria de contas médicas) é o papel mais difícil de terceirizar — é quem valida se as regras extraídas e as recomendações do modelo fazem sentido operacional, e deve estar envolvido desde o MVP.

# 9. Homologação

## 9.1 Homologação técnica

- Ambiente de staging isolado, espelhando o plano de dados do tenant piloto

- Critérios de aceite: taxa de extração correta acima de um limiar acordado (ex.: 95% dos campos de alta confiança corretos), tempo de resposta da simulação dentro do NFR da seção 1.2

- Teste de carga do plano de controle para o número de tenants previsto no primeiro ano

## 9.2 Homologação regulatória e de compliance

- Checklist LGPD/ANPD: papéis de controlador/operador definidos por contrato de prestação de serviço da própria RAY.IA com o cliente, DPIA documentado

- Aderência às normas citadas no contrato-base (RN510/22, RN507/22, RDC 36/2013) como referência de domínio, não como certificação do produto em si — o produto apoia o prestador a cumprir, não é auditado por essas normas diretamente

- Revisão jurídica dos termos de uso da plataforma e do contrato de processamento de dados (DPA) com cada tenant

## 9.3 Homologação com o cliente piloto

- Validação funcional: usuário-chave do prestador/operadora piloto confirma que a linha do tempo do dossiê vivo reconstrói corretamente o histórico real (o próprio caso Unimed–Oncoradium serve de roteiro de teste)

- Validação de negócio: comparação entre glosa prevista pelo simulador e glosa real observada no período de homologação, antes de declarar o modelo apto para uso decisório

- Sign-off formal antes da virada de PoC para contrato comercial

# 10. PoC (prova de conceito)

| Item | Definição proposta |
| --- | --- |
| Escopo | Processar o contrato-base (Unimed–Oncoradium) e seus 3 aditivos; reconstruir o dossiê vivo; simular faturamento para os códigos de quimioterapia incluídos em agosto/2024 |
| Duração sugerida | 4 a 6 semanas |
| Dataset inicial | Os 5 documentos já processados neste plano, mais um histórico de guias reais do prestador (se disponível) para testar o simulador ponta a ponta |
| Métricas de sucesso | 1) Dossiê vivo reconstrói corretamente a linha do tempo dos 4 eventos da seção 1 do documento anterior. 2) Simulador acerta o valor esperado para os 4 códigos de taxa de sala de quimioterapia. 3) Radar de compliance identifica corretamente os documentos cadastrais exigidos pela RN510/22 |
| Critério go/no-go | Aprovação do especialista de domínio + usuário-chave do piloto de que o dossiê e a simulação refletem a realidade contratual, sem necessidade de correção manual recorrente |
| Fora do escopo da PoC | Módulo de ML de predição de glosa (EPIC-4) e analisador de melhorias (EPIC-8) — exigem histórico de volume que a PoC, por desenho, não tem; entram no V1/V2 após acúmulo de dado real |

# 11. Ticket médio de uma demanda funcional deste porte

Pesquisa de mercado sobre precificação de desenvolvimento de software no Brasil, para estimar o investimento por funcionalidade/épico deste plano. Duas metodologias de mercado foram cruzadas.

## 11.1 Metodologia 1 — ponto de função (APF)

A Análise de Pontos de Função é a métrica mais usada em contratos públicos e de fábrica de software no Brasil para precificar por entrega, não por hora. Levantamento da FATTO Consultoria sobre contratos públicos federais (2014-2017) mostrou preço mínimo de R$ 255, máximo de R$ 1.000 e média de R$ 488 por ponto de função — valor próximo ao benchmark internacional do Gartner à época (média de US$ 476/ponto). Corrigindo pela inflação acumulada e pelo prêmio de complexidade típico de projetos regulados/healthtech, uma faixa atualizada razoável para 2026 fica entre R$ 550 e R$ 950 por ponto de função.

Uma funcionalidade de porte médio deste plano (ex.: “simulação on-demand por guia” do EPIC-3) tende a ter entre 15 e 40 pontos de função, dependendo de quantos arquivos lógicos e transações envolve — o que resulta em um ticket estimado de R$ 8.000 a R$ 38.000 por funcionalidade média, com funcionalidades mais simples (ex.: um alerta do radar de compliance) na ponta inferior e funcionalidades que envolvem modelo de ML (EPIC-4, EPIC-8) na ponta superior ou acima dela.

## 11.2 Metodologia 2 — squad dedicada

Pesquisas de mercado (UDS, Neryx, entre outras) confirmam que fábricas e squads no Brasil cobram por hora ou por alocação mensal fixa, com squads típicas de 4 a 10 profissionais e projetos de complexidade média cotados entre R$ 20 mil e R$ 500 mil no total. Aplicando essa faixa a um épico deste plano (equivalente a um projeto de complexidade média, com 4 a 8 funcionalidades), o ticket por épico fica, de forma consistente com a metodologia 1, na faixa de R$ 60 mil a R$ 250 mil, variando com a presença ou não de componente de ML.

## 11.3 Estimativa aplicada ao plano

| Referência | Faixa estimada |
| --- | --- |
| Funcionalidade simples (regra, alerta, checklist) | R$ 8.000 – R$ 20.000 |
| Funcionalidade média (integração, simulação, painel) | R$ 20.000 – R$ 50.000 |
| Funcionalidade com componente de ML/modelo preditivo | R$ 50.000 – R$ 150.000+ (inclui coleta/preparação de dado de treino) |
| Épico completo (4-8 funcionalidades) | R$ 60.000 – R$ 250.000 |
| PoC (seção 10, escopo reduzido, 1 contrato-base) | R$ 25.000 – R$ 60.000, dependendo de quanto do MVP for reaproveitado |

Estes números são estimativas de mercado para orientar negociação e orçamento interno — não substituem uma cotação formal com o time de engenharia da RAY.IA sobre o escopo final e a stack escolhida.

Fontes consultadas: FATTO Consultoria (preço do ponto de função no Brasil), Neryx (benchmark de custo de projetos de software no Brasil em 2026), UDS (custo de squads de desenvolvimento), Aira (modelos de precificação SaaS B2B), ZG Soluções (exemplo ilustrativo de ROI de ferramenta de gestão de glosa) e dados públicos da ANS sobre o setor de saúde suplementar.

# 12. Roadmap consolidado

| Fase | Entregáveis |
| --- | --- |
| PoC (4-6 semanas) | EPIC-1, EPIC-2 (parcial) e EPIC-6 (parcial) sobre o contrato-base |
| MVP | EPIC-1, EPIC-2, EPIC-3, EPIC-5, EPIC-6 completos; primeiro tenant em produção |
| V1 | EPIC-4 (motor preditivo de glosa) com histórico real do piloto; início da homologação regulatória formal |
| V2 | EPIC-7 (plataforma PaaS multi-tenant) e EPIC-8 (analisador de melhorias) — este último condicionado à massa crítica de dado da seção 5.4 |
| V3+ | Extrapolação de dicionário para os demais tipos de prestador (seção 4 do documento anterior) e avaliação de grafo de conhecimento contratual (seção 5.1, item avançado) |